| АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- |
| «30» сентября 2024 г. | № 425-п |
| гп Северо-Енисейский |  |

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2026-2028 годы

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», порядком формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района Красноярского края, на 2026-2028 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Северо-Енисейский вестник» и разместить на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Северо-Енисейский вестник».

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района					А.Э. Перепелица

Приложение

к постановлению администрации

Северо-Енисейского района

от 30.09.2024 № 425-п

| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м |  | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 6 |  | 475,90 | Средства собственников | минимальный размер взноса | 17 404 162,70 | 17 404 162,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 17 404 162,70 | 17 404 162,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 36 571,05 | 36 571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 36571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 38 |  | 1 480,10 | Средства собственников | минимальный размер взноса | 7 665 645,12 |  |  | 7 665 645,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 7 665 645,12 |  |  | 7 665 645,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 179,14 |  |  | 5 179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 42 |  | 1 573,50 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 8 149 376,79 |  |  | 8 149 376,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 8 149 376,79 |  |  | 8 149 376,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 179,14 |  |  | 5 179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 48 |  | 1 324,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 48 442 012,83 | 48 442 012,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 48 442 012,83 | 48 442 012,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 36 571,05 | 36 571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 36571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. капитана Тибекина, д. 14А |  | 840,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 2 957 491,39 |  |  | 2 957 491,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 2 957 491,39 |  |  | 2 957 491,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 3 518,31 |  |  | 3 518,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 3518,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 8 |  | 544,10 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 19 898 308,31 | 19 898 308,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 19 898 308,31 | 19 898 308,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 36 571,05 | 36 571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 36571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Набережная, д. 2 |  | 5 270,10 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 89 692 938,64 |  |  |  | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 89 692 938,64 |  |  |  | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 17 019,21 |  |  |  | 13 998,81 |  | 1 772,54 | 1 247,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  | 13998,81 |  | 1772,54 | 1247,86 |  |  |  |
| 1.8 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Набережная, д. 4 |  | 3 469,40 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 91 301 875,31 | 91 301 875,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 91 301 875,31 | 91 301 875,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 26 316,33 | 26 316,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 26316,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Советская, д. 4 |  | 2 920,70 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 76 862 105,04 | 76 862 105,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 76 862 105,04 | 76 862 105,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 26 316,33 | 26 316,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 26316,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 2 |  | 3 601,90 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 18 654 744,37 |  |  | 18 654 744,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 18 654 744,37 |  |  | 18 654 744,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 179,14 |  |  | 5 179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 4 |  | 3 960,80 | Средства Обствен ников | минимальный размер взноса | 20 513 537,72 |  |  | 20 513 537,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 20 513 537,72 |  |  | 20 513 537,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 5 179,14 |  |  | 5 179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 5179,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 |  | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Фабричная, д. 7 |  | 807,60 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 29 534 779,98 | 29 534 779,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 29 534 779,98 | 29 534 779,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 36 571,05 | 36 571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 36571,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 |  | Итого по счету регионального оператора |  | 26 269,30 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 431076978,2 | 283 443 244,17 |  | 57 940 795,39 | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 431 076 978,20 | 283 443 244,17 |  | 57 940 795,39 | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 409,91 | 10 789,90 |  | 2 205,65 | 2 808,42 |  | 355,60 | 250,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 |  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район |  | 26269,3 | Средства Собствен ников | минимальный размер взноса | 431 076 978,20 | 283 443 244,17 |  | 57 940 795,39 | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | 431 076 978,20 | 283 443 244,17 |  | 57 940 795,39 | 73 775 128,59 |  | 9 341 463,06 | 6 576 346,99 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 16 409,91 | 10 789,90 |  | 2 205,65 | 2 808,42 |  | 355,60 | 250,34 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м |  | ед. | п. м | п. м |  | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Северо-Енисейский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Гореликова, д. 6 | 445,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 38 |  |  |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 42 |  |  |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Донского, д. 48 | 1 012,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. капитана Тибекина, д. 14А |  |  |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 8 | 427,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Набережная, д. 2 |  |  |  |  |  | 132,00 |  | 26,00 | 8,50 |  |  |  |
| 1.8 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Набережная, д. 4 | 1 057,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Советская, д. 4 | 1 393,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 2 |  |  |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 4 |  |  |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Северо-Енисейский р-н, Северо-Енисейский МР, гп. Северо-Енисейский, ул. Фабричная, д. 7 | 621,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 4 957,10 |  |  | 5 150,00 |  | 132,00 |  | 26,00 | 8,50 |  |  |  |
|  | Всего по Северо-Енисейский муниципальный район | 4 957,10 |  |  | 5 150,00 |  | 132,00 |  | 26,00 | 8,50 |  |  |  |